* **Кои са най-важните отговорности на Product Owner ролята?**

Product Owner отговаря за развитието на продукта и това той да носи бизнес стойност за клиента. Също така следи бюджета на проекта и времето за изпълнени (дали определените задачи в Sprint backlog се изпълняват и затварят в определения за това спринт).

Product Owner е човека който подържа комуникация със Stakeholders.

Създава и поддържа Product Backlog, като се грижи да приоритизира задачите в него според нуждите на заинтересованите страни.

Определя датите и фазите за пускане на нови версии на продукта.

* **Кой е ръководителя в Scrum?**

В Scrum, няма йерархия, но Scrum master насърчава членовете на екипа да се усъвършенстват и да следват принципите и правилата на рамката.

* **Какво означава стойност на свършената работа?**

Това е приноса на дадена функционалност или задача която е изключително важна за продукта.

* **Какво е User Story?**

Това са „задачите“, по които работи целия екип, за да създадат заедно продукта.

* **Защо User Story може и да не означава задача, по която работят членовете на екипа?**

User Story може да бъде някаква идея свързана с продукта, начина на разработка, нова технология която екипа да използва в процеса на разработка. С user story може да бъде описан бъг от QA членовете на екипа. Може също така да представлява графики, схеми, анализи или промени в дизайна. Според спецификата на проекта, може да има специфични атрибути представени под формата на User Story.

* **Коя евентуална съвсем начална дейност може да се изпълни от Product Owner ролята и заинтересованите страни и защо?**

Началната дейност може да бъде дефиниране на целите на продукта, което ще помогне при изясняване на необходимите функционалности при разработване на MVP.

* **Какви са отговорностите на ролята на Продуктов мениджър в Scrum**

В Scrum, ролята на Продуктов мениджър често е интегрирана в Product Owner и включва стратегическо планиране и управление на продукта.

* **Кои са важните познания и качества на Продукт оунър ролята?**

Product owner трябва да разбира потребителските нужди, да бъде добър комуникатор и да бъде способен да приоритизирания задачите спрямо тяхната стойност. Трябва да може да създава адекватни User storys. Трябва да притежава умения да скицира схеми и диаграми които са важна част от проекта и всичко друго което би било полезно за поддържане на пълноценен Product backlog.

* **Каква е разликата между стойността за потребителите на един продукт, и стойността на продукта, от гледна точка на неговите собственици?**

Стойността за потребителите се отнася до ползата, която продуктът предоставя на потребителите, докато стойността за собствениците включва бизнес принос и печалба, която продуктът може да генерира.

* **Колко често Product Owner ролята, трябва да насочва Development екипа, по отношение на това как трябва да си свършат работата?**

Product Owner трябва да поддържа редовен контакт с екипа през Sprint Review и Sprint Planning срещите за напредъка на продукта, но не трябва да се меси на Dev team, как да си вършат работата.

* **Какво означава приоритизиране на работата?**

Приоритизирането на работата означава определяне на реда на изпълнение на задачите въз основа на тяхната стойност за заинтересованите страни.

* **Защо трябва Product Owner ролята да приоритизира работата?**

Приоритизирането помага при разработката на най-важните и ценни функционалности, които ще удовлетворят потребителите и собственика на продукта.

* **Защо заинтересованите страни могат да спрат работата по продукта, при положение, че по отношение на планирана работа, продуктът не е готов все още?**

Заинтересованите страни могат да спрат работата по продукта, защото се е оказало, че бизнеса е задоволен от продукта, който е създаден до този момент.

Има вероятност обаче причината да е негативна и заинтересованите страни да спрат работата по продукта, ако не са удовлетворени от напредъка или ако продукта не отговаря на техническите изисквания или на очакванията им.

Причина за прекратяване на проекта може да е и липсата на достатъчно финансови средства.

Не е изключено да се появи и регулаторно или правно ограничение което да е в противоречие с разработвания продукт и той да стане практически ненужен.