* **Графика 1**

В графика едно е видно, че екипа се справя по-бързо от планираното и завършва работата на 11 октомври вместо на 16 октомври. Екипа завършва няколко дни по-рано работа и съответно за оставащите дни до крайния срок на проекта няма какво да прави.

От графиката може да се види, че има проблем с планирането и следва да бъде изяснена причината за това разминаване, за да се избегнат такива разминавания в бъдеще, ако същия екип работи по друг проект заедно.

Все пак някой от заинтересованите страни може да останат доволни от по-ранното приключване на проекта.

* **Графика 2**

В графика две се вижда съвсем ясно, че екипа се движи далеч от ориентировъчната линия. Възможни са няколко причини за това:

1. Членовете на екипа не затваря задачите си на време в използваната от тях система или тул, което изкривява резултатите.
2. Екипа се е захванал с непосилен за тях проект и не могат в действителност да се справят с него.
3. Непрекъснато се появяват нови и нови изисквания към продукта и екипа не може да смогне и да се справи със всички задачи.

Видимо от диаграмата ми се струва, че вариант три е най-близко до реалността, понеже още от самото начало на диаграмата се получава един пик след което има спад на Stori point и това се повтаря няколко пъти.